**โครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบตามสัญญา** | **วันส่งงาน** | **จำนวน** | **หมายเหตุ** |
| 1 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สายถ้ำสนุก-นาปรือ หมู่ที่ 5 | 3,560,000.- | 3 ก.พ. 2564 | 3,560,000.- |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 7 | 4,598,700.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 3 | จัดทำวารสารสรุปผล การดำเนินงาน ประจำปี 2563 | 118,000.- | 15 ธ.ค. 63 | 118,000.- |  |
| 4 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 | 2,660.- | 28 ธ.ค.63 | 2,660.- |  |
| 5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายนาปรือ – เขาวง หมู่ที่ 4 | 3,615,250.- | 28 ม.ค.64 | 3,615,250.- |  |
| 6 | โครงการ 1 อปท. 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ (ร.10)   * ค่าป้ายไวนิลโครงการ * จัดซื้อต้นทองอุไร * จัดซื้อน้ำดื่ม * ค่าจัดทำป้าย (โปรดช่วยกันรักษาความสะอาด) * จัดซื้อน้ำมันเพื่อตัดหญ้า | 600.-  7,500.-  5,940.-  24,800.-  1,269.20 | 15 ม.ค.64  15 ม.ค.64  15 ม.ค.64  21 ม.ค.64  15 ม.ค.64 | 600.-  7,500.-  5,940.-  24,800.-  1,269.20 |  |
| 7 | โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 5 | 258,000.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งหมัก-หน้าเขา หมู่ที่ 13 | 7,278,900.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 9 | โครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | 400,000.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายส้วนอุทิศ หมู่ที่ 8 | 493,000.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |

**โครงการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564**

**ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **โครงการ** | **งบตามสัญญา** | **วันส่งงาน** | **จำนวน** | **หมายเหตุ** |
| 11 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขอบสระ หมู่ที่ 1 | 491,000.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 12 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองคล้า หมู่ที่ 3 | 490,000.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขายอ หมู่ที่ 12 | 493,000.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 14 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องไทร ซอย 3 หมู่ที่ 7 | 724,900.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายริมคลองห้วยตาหนู หมู่ที่ 9 | 465,000.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |
| 16 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยสะบ้า 2 หมู่ที่ 10 | 493,000.- | - | - | อยู่ระหว่างดำเนินการ |